## Slide 1: מטלה 4 חלק 2– מבנה תוכנה
משתתפים: עידו נאוה, רוני בלכטר ואור בן גיגי.
השוואת ביצועים ליצירת תמונת סטריאו CPU vs GPU

## Slide 2: שלבי העבודה
סיעור מוחות
הצטיידות
בנית פלטפורמות
ניתוח תוצאות
מימוש הפלטפורמות
מחקר מקדים-
תחקיר מקיף אודות תחום צילום הסטריאו.
רשימת דרישות-
גיבוש צרכים לפרויקט, ומתן מענה לוגיסטי לצורך זה.
מימוש בנית התמונה-
איתור קוד פתוח והתאמתו לדרישות הפרויקט.
ביצוע בדיקות-
הרצת הקוד על בסיס הפלטפורמות שנבנו- ויצירת אוסף נתונים.
ניתוח והצגת תוצרים-
ניתוח אוסף הנתונים והצגתו באופן ויזואלי שיקבע בהמשך.

## Slide 3: סטטוס המטלה
סיעור מוחות
מחקר מקדים:
  בוצע עד ה10/4.
  המחקר כלל- לימוד פלטפורמות שונות, היכרות עם תמונות סטריאו ואיתור קוד פתוח רלוונטי.
  בוצע חיפוש נרחב לגבי נושא הפרויקט- האם בוצעה השוואה קודמת בין ביצועי CPU GPU לגבי בניית תמונת סטריאו? החיפוש העלה תשובה שלילית, ועלינו להוכיח או להפריח את הטענות שלנו בעצמנו (מהירות הGPU תהיה לפחות פי 1.5 ממהירות הCPU).

## Slide 4: סטטוס המטלה
הצטיידות
גיבוש צרכים ומענים:
  בוצע עד ה10/4.
  בוצעה הורדת openCV, numPY, ( matplotlib)pyplot.
  בוצעה התנסות בכתיבת קוד על בסיס פלטפורמות אלה.
  חיפוש ואיתור קוד פתוח שמתאים לצרכי הפרויקט:
    נמצא קוד פתוח- ליצירת תמונת סטריאו בשימוש CPU .
    פער- קוד פתוח (או לחילופין כתיבת קוד) שמאפשר יצירת תמונת סטריאו בשימוש GPU.

## Slide 5
לביצוע עד 19/4
בניית אתר אינטרנט לפרויקט
הוכחת היתכנות
לביצוע עד 1/5
מימוש בנית תמונת סטריאו ע"י GPU
יצירת אוסף נתונים לגבי תמונות סטריאו שיוצרו
לביצוע עד 15/5
ניתוח אוסף הנתונים ויצירת גרפים על סמך ניתוחים אלה
אישוש או הפרחת הטענה של חברי הפרויקט לגבי תוצאותיו.

## Slide 6: PROOF OF CONCEPT
ABOUT:
Our proof of concept contains a python code in which can create a stereo photo, using two photos. This code uses openCV, and the code runs on the CPU. This open source code was found at the openCV.com website during our research proccess. This folowing example for creating a stereo photo, shows the output of the program. During the next step of our project- we will compare building a stereo photo with the GPU resources vs the CPU resources.

## Slide 8: אתר הפרויקט
קישור לGIT
  https://github.com/orbengigi/Matala4/tree/master
קישור לאתר הפרויקט
  http://orbngigi.wix.com/stereophoto